## Slide 1
Séquence 21 – séance 4
Comment organiser
temporellement notre projet ?

## Slide 2
Présentation de la séance
Objectif(s) d’apprentissage
Résultat(s) attendu(s)
Critères de réussite
Déroulement de la séance
À la fin de cette séance, vous serez capable de planifier le déroulement d’un projet à l’aide d’un diagramme de Gantt
Participer à l’organisation de projets, la définition des rôles, la planification (se projeter et anticiper) et aux revues de projet.
Toutes les étapes sont présentes
Démonstration au tableau par le professeur.
Application à la thématique
Structuration de connaissances
La date butoir est respectée
Les rôles et tâches ont été correctement répartis

## Slide 3
Le rétroplanning

## Slide 4
Le diagramme de Gantt
Le diagramme de Gantt est un outil utilisé pour planifier un projet. Il permet de visualiser l’organisation temporelle des diverses tâches d’un projet.
La liste des tâches sous forme chronologique
Une échelle de temps
La durée et le positionnement des tâches

## Slide 5
Informations à prendre en compte
Date butoir : 10 mai
Étape :
Rédaction du cahier des charges
Recherche de solutions pour la partie électronique
Prototypage de la partie électronique et programmation
Recherche de solution pour la partie mécanique
Modélisation de la partie mécanique
Prototypage
Finalisation de la présentation

## Slide 6
Démonstration